Opgave-tjekliste til byggeprojektleder – med udgangspunkt i krav i klausulen

- Kontrol og opfølgning på lærlingeklausulen

- Sikre, at lærlingeklausulen indgår som en del af entreprisekontrakten.

- Følge op på entreprenørens efterlevelse af lærlingeklausulen i byggeprojektets forløb.

- Modtagelse og godkendelse af lærlingeplan

- Sikre, at lærlingeplanen er modtaget rettidigt fra entreprenøren og indeholder de nødvendige oplysninger.

- Gennemgå entreprenørens lærlingeplan, der redegør for, hvordan klausulen vil blive opfyldt.

- Løbende opfølgning på lærlingeindsatsen

- Indkalde til og sikre, at lærlingeklausulen drøftes som fast punkt på byggemøder.

- Anmode entreprenøren om statusrapporter og dokumentation for opfyldelse af lærlingekravet.

- Opstartsmøde og samarbejde med erhvervsskoler

- Arrangere mindst én workshop med deltagelse af entreprenøren, underleverandører og relevante erhvervsskoler for at understøtte rekruttering af lærlinge.

- Facilitere dialog og samarbejde mellem parterne, hvis det vurderes nødvendigt.

- Håndtering af ændringer i lærlingeplan

- Modtage og vurdere meddelelser fra entreprenøren om ændringer i lærlingeplanen.

- Drøfte mulige løsninger med entreprenøren ved manglende lærlingebeskæftigelse, herunder muligheder for social beskæftigelse.

- Evaluering af dokumentation

- Anmode om og evaluere dokumentation fra entreprenøren ved arbejdets afslutning for at sikre opfyldelse af lærlingekravet.

- Gennemgå og vurdere eventuelle uddybende redegørelser ved uenighed om entreprenørens opfyldelse af lærlingeklausulen.

- Koordinering og kommunikation

- Sikre klar og løbende kommunikation mellem bygherren og entreprenøren vedrørende lærlingeindsatsen.

- Indgå i dialog med boligsociale helhedsplaner og andre relevante aktører med mulighed for at fremme lokale lærlingemuligheder.

- Skiltning og offentlighed

- Samarbejde med entreprenøren om opsætning og vedligeholdelse af lærlingeskilte for synliggørelse af lærlingeindsatsen overfor offentligheden.

- Facilitering af statusmøder

- Indkalde entreprenøren til statusmøder, hvis der er tvivl om overholdelse af lærlingeklausulen.

- Være ansvarlig for at drøfte status for lærlingeklausulen og eventuelle løsninger i kontraktens løbetid.